Прокуратура Покровского района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,

Установлено, что в апреле 2022 года между МБОУ «Дросковская средняя школа» и ООО «Лидер» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания начальной школы.

Контрактом установлен срок окончания работ – 15.08.2023.

В нарушение требований законодательства в указанный срок работы не были завершены, работы были выполнены лишь в ноябре 2023 года.

Прокуратурой района в отношении генерального директора организации – подрядчика вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (совершение бездействия, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика).

Постановлением мирового судьи судебного участка Покровского района должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде штрафа в размере более 123 тыс. руб.

Прокуратура Покровского рйаона